## Slide 1
FPT TELECOM · FCP
Product Roadmap theo tháng — Product Backlog FCP
CMS
Web
Cart
Chưa gán
● Hoàn thành
● Đang phân tích
● Đã tiếp nhận
● Chưa tiếp nhận
Tháng 8/2026
Nền tảng Cart & Checkout
4 hạng mục
WEB
● Đang phân tích
Luồng giỏ hàng — add-on nhiều SP/SKU/SA
ThuyTT104
CART
● Đang phân tích
[BE] Luồng giỏ hàng — nhu cầu FE theo kênh
Yennt122
CART
● Đang phân tích
[BE] Luồng giỏ hàng — phân tích chi tiết
Thanhvt58
CMS
● Đang phân tích
Cấu hình hiển thị checkout theo kênh
LongNH156
Tháng 9/2026
Thanh toán & Voucher
4 hạng mục
CMS
● Đang phân tích
Phương thức thanh toán — bật/tắt theo kênh
LongNH156
CMS
● Đang phân tích
Cấu hình nội dung Gói bán / Combo / SA
LongNH156
WEB
● Đang phân tích
Rule ưu tiên/loại trừ & cấu hình chi tiết Voucher
ThuyTT104 · Phụ thuộc: Luồng giỏ hàng (T8) hoàn tất
CMS
● Đã tiếp nhận
Quản lý bài viết của tác giả (tin tức)
LongNH156
Tháng 10/2026
Trải nghiệm tìm/so sánh SP
4 hạng mục
CMS
● Đang phân tích
Trang phòng giao dịch — UI tìm kiếm mới
SonLN11
WEB
● Đang phân tích
Tính năng tìm kiếm sản phẩm trên website
WEB
● Đang phân tích
Tính năng so sánh sản phẩm (PLP/PDP)
CMS
● Chưa tiếp nhận
Quản lý ID cho banner page Tin tức
LongNH156
Tháng 11/2026
Combo & Referral (GTBB)
2 hạng mục
WEB
● Chưa tiếp nhận
Add Combo Camera tại PDP Camera Only
SonLN11, ThuyTT104 · Phụ thuộc: Cấu hình Combo/SA (T9) hoàn tất
WEB
● Chưa tiếp nhận
CS tặng thiết bị cho GTBB (referral)
Phụ thuộc: Rule Voucher (T9) hoàn tất
Chưa phân loại
Cần grooming
1 hạng mục
CHƯA GÁN
● Chưa gán
Thêm điểm chạm cho chat bot Daisy trên HomePage
Cần gán Epic/PIC/Trạng thái
Ghi chú: Lộ trình ước tính, chưa phải mốc cam kết chính thức. Chi tiết: po/doc.